| Hlavní menu Novinky Úřední zprávy On-line Fotoreportáže Fotoreportáže Soubory ke stažení reklama ; . | Projekt minihřišť pro rok 2011 opět zahájen ČMFS tímto informuje veřejnost, že projekt výstavby minihřišť bude pokračovat i v roce 2011. Dosud se podařilo v rámci projektu ČMFS, UEFA a MŠMT vybudovat 20 minihřišť v roce 2005, 10 minihřišť v roce 2006, 28 minihřišť v roce 2008, 4 minihřiště v roce 2009 a 3 minihřiště v roce 2010. Rok 2011 bude opět spíše rokem přechodovým, jelikož ČMFS má zažádáno o podporu projektu jen u MŠMT a to ve výši 8.000.000,-Kč, což podle dosavadních zkušeností odpovídá podpoře výstavby max.10 minihřišť. Pro rok 2011 nebude žádáno o podporu ze strany UEFA - prostředky UEFA jsou schváleny VV ČMFS na výstavbu víceúčelového objektu a tréninkového centra mládeže ČMFS. 1. Projekt výstavby minihřišť pro rok 2011 tedy počítá s výstavbou max.10 minihřišť z prostředků ČMFS a MŠMT. Tak jako u všech projektů/grantů MŠMT je však třeba počkat na finální schválení žádosti - zde se rozhodne cca v květnu 2011 2. Po dohodě ČMFS, UEFA a MŠMT nadále platí jednotný projekt – tzn.unifikovanost (viz projektová dokumentace níže). Investoři (obce, města, kluby, školy, atd.) mohou pro veškeré stavební práce využít libovolné stavební firmy – samozřejmě za zásadního předpokladu dodržení kvality stavby (podklad, atd.). Kvalita provedení bude před položením umělé trávy 3.generace podrobena kontrole a teprve následně bude umělá tráva na minihřiště položena (příslušné náležitosti bude obsahovat smlouva mezi investorem a ČMFS). 3. Výběrové řízení na dodavatele max.10 umělých trávníků 3.generace: v případě vyhovění žádosti ČMFS u MŠMT bude na dodavatele max.10 umělých trávníků vyhlášeno cca v květnu výběrové řízení v patronaci ČSTV – dle příslibu z ČSTV bude maximálně urychlené. 4. Pro rok 2011 platí, že ze sdružených prostředků ČMFS a MŠMT bude kompletně uhrazen vlastní povrch, tedy umělá tráva 3.generace (konkrétní cena bude známa po výsledku výběrového řízení na dodavatele). Ostatní náklady hradí investor. Náležitosti a termíny: a) do 28.2.2011 přijímá ČMFS (ČMFS, p.Mestek, Diskařská 100, 169 00 – tel: 233029243) přihlášky od investorů na výstavbu minihřišť. b) po uzávěrce přihlášek budou osloveny Krajské fotbalové svazy, které doporučí pořadí priorit výstavby v jejich regionu – termín 10.3.2011 c) následně VV na svém březnovém zasedání schválí finální seznam investorů pro rok 2011 s tím, že bude nutné počkat na výsledek žádosti ČMFS u MŠMT – rozhodnuto by zde mělo být cca v květnu 2011 d) Pozor! VV ČMFS schválil 10.8.2010 pro rok 2011 již první tři investory (Vsetín, Roudnice n/L a Malé Hoštice), tzn., že tito investoři jsou již schváleni, o ostatních rozhodne VV ČMFS na březnovém zasedání e) v průběhu dubna proběhne setkání ČMFS se zástupci vybraných investorů, na které bude prodiskutován celý postup výstavby – smluvní, stavební, ad.náležitosti f) smlouvy s max.10 investory budou uzavřeny v co nejkratším termínu po rozhodnutí výsledku žádosti ČMFS u MŠMT (cca květen 2011) g) v období květen-cca listopad proběhne výstavba, včetně položení umělých trav, předání staveb, kolaudací, inaugurací, atd. h) ČMFS upozorňuje všechny potencionální investory, že pokud nebude schválena žádost na MŠMT, bude projekt výstavby pro r.2011 zrušen. Projektová dokumentace Soubory ke stažení ve formátu JPG Půdorys minihřiště Půdorys minihřiště - drenáže Schéma šachty a uložení drenáží Venkovní osvětlení Koordinační situace Schéma oplocení u branky Oplocení a zábradlí Pohledy na hřiště Řez minihřištěm Soubory ke stažení ve formátu XLS nebo DOC Technická zpráva (DOC) Venkovní osvětlení elektroinstalace (DOC) Odvodnění – drenážní systém (DOC) Položkový rozpočet (XLS) Odhad nákladů (DOC) Mgr.Otakar Mestek ředitel oddělení neprofesionálního a mládežnického fotbalu Českomoravský fotbalový svaz Diskařská 100, 160 17 Praha 6 Tel.: (+420) 233 029 243 Fax: (+420) 233 353 107 Mobil: (+420) 603 556 245 E-Mail: mestek@fotbal.cz Web: http://www.fotbal.cz | 14.1.2011 Plán akcí ČMFS v týdnu 17.... 14.1.2011 Komuniké z jednání ORK ČMFS... 14.1.2011 Seznam licencovaných agentů... 13.1.2011 Memoriál V.Marečka... 4.1.2011 Konečný seznam žádostí o... 3.1.2011 Plán akcí ČMFS v týdnu 3. do... 3.1.2011 Komuniké z jednání AK ČMFS 14.12.2010 Zdeněk Sivek místopředsedou... 13.12.2010 Seznam žádostí o statut SCM... 13.12.2010 Komuniké z jednání AK ČMFS 13.12.2010 Komuniké z jednání AK ČMFS 13.12.2010 Komuniké z jednání AK ČMFS 13.12.2010 Komuniké z jednání ORK ČMFS... 10.12.2010 Reorganizace mládežnických... 9.12.2010 Jednání komise mládeže bylo... 9.12.2010 Komuniké ze zasedání... 7.12.2010 Zprávy VSF 3.12.2010 Plán akcí ČMFS v týdnu 6.... 2.12.2010 Komuniké ze schůzky pánů J.... 2.12.2010 Jednání disciplinární komise... reklama ; . reklama ; . |
| --- | --- | --- |

> přihlášení

|  | english version |
| --- | --- |

ČMFS Reprezentace Gambrinus liga Ondrášovka Cup Domácí soutěže Evropské soutěže Grassroots Futsal Ženský fotbal Legislativa Media

|  | oficiální partneři reprezentace |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | premium partneři reprezentace; ; ; ; . |

| generální partner gambrinus ligy |  | oficiální partner gambrinus ligy |  | generální partner poháru ČMFS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| mediální partneři |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| oficiální přepravce |  | oficiální dodavatelé |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kontakt ¦ Reklama na serveru ¦ Ceník reklamy | © Copyright 2000 - 2008 ČMFS · ISSN 1214-7400 · Created by CRS NETCOM, 2008 |
| --- | --- |